水土保持計畫監造須知
 承辦監造技師依水土保持法第6條規定，執行水土保持計畫監造工作，應充分瞭解下列規定：
1. 水土保持施工期間，應依核定內容監造及檢測施工品質，並依照工程進度，量測已完成之水土保持設施尺寸，每週三前至臺北市水土保持申請書件管理平台登載上週監造紀錄（水土保持計畫審核監督辦法第25條第1項）。
2. 中央氣象局發布颱風警報或豪雨以上特報時，填寫「颱風豪雨設施自主檢查表」。
3. 完工期限前提報水土保持完工申報或工期展延申請。
4. 發現水土保持義務人擅自變更原核定計畫或原核定計畫未盡完善，致有發生危險之虞時，應依技師法第17條規定據實報告所在地主管機關，並應同時通知該水土保持計畫核定機關（水土保持計畫審核監督辦法第25條第2項）。
5. 配合主管機關實施檢查，因故未能到場，應以書面委任符合水土保持法規定之技師代理之（水土保持計畫審核監督辦法第26 條）。
6. 違反水土保持計畫審核監督辦法第27條各款規定者，主管機關得函請技師法主管機關依技師法規定處理（水土保持計畫審核監督辦法第27條）。
7. 其他監造相關規定。